Задача по сбору и анализу требований
аналитику Коновалову Алексею

Выделенный объем человеко-часов составляет 5 часов.

Обоснование. Выделение 5 часов на задачу по сбору и анализу требований является адекватным и реалистичным, поскольку эта работа является повторяемой, уточняющей деятельностью, а не первичным исследованием. К моменту постановки задачи уже существует согласованное техническое задание, в котором чётко определены цели, функции, роли пользователей и общая структура системы (пункт 3 технического задания). Это означает, что аналитик не начинает с нуля: у него уже есть каркас требований.

Сроки выполнения задачи:

- начало – 15 декабря 2025 года;

- окончание – 17 декабря 2025 года.

Сбор и анализ требований выполняется на основании пункта 4 технического задания на разработку системы от 20 октября 2025 года.

Цель настоящей задачи заключается фиксации целей и ограничений, а также в формализации требований путем интервью с ключевыми пользователями системы.

Результатом выполнения задачи является согласованный документ «Требования к системе», содержащий следующие пункты:

- функциональные требования – детализированные сценарии использования по каждой функции (из пункта 3.1 технического задания);

- нефункциональные требования – производительность, надёжность, безопасность, требования к интерфейсу (на основе пунктов 3.2-3.3 технического задания и уточнений);

- требования к данным и логической модели базы данных – ключевые сущности, атрибуты, ограничения целостности, связь с процессами;

- ограничения и допущения (технические, организационные, временные).

Выбор метода сбора требований (интервью, анкетирование и т. д.) остается за исполнителем.