Задача на разработку технического проекта
аналитику Мухину Дмитрию

Выделенный объем человеко-часов составляет 8 часов.

Обоснование. Задача выполнима за 8 часов даже с учетом необходимости уточнения требований, так как основная структура и перечень функций системы уже чётко определены в техническом задании, что позволяет аналитику быстро составить конкретный и структурированный список вопросов к заказчику (в течение 1-2 часов). Полученные ответы будут касаться детализации уже известных процессов, а не изменения архитектуры, что позволит эффективно интегрировать их в описание сценариев, алгоритмов и модели данных в оставшееся время.

Сроки выполнения задачи:

- начало – 10 декабря 2025 года;

- окончание – 15 декабря 2025 года.

Технический проект разрабатывается на основании устава проекта от 30 сентября и технического задания на разработку системы от 20 октября 2025 года.

Цель настоящей задачи заключается в разработке детализированного технического проекта согласно требованиям, указанным в техническом задании на разработку системы, а также согласно положениям, указанным в уставе проекта.

Источниками разработки являются указанные выше документы «Устав проекта» и «Техническое задание».

Результатом выполнения задачи должен являться документ, состоящий из следующих пунктов:

- описание пользовательских сценариев использования функций системы, перечень которых указан в пункте 3.1 технического задания;

- описание алгоритмов выполнения функций системы, перечень которых указан в пункте 3.1 технического задания, при этом описание должно быть представлено графически (в виде блок-схемы по ГОСТ 19.701-90), при необходимости можно привести дополнительное словесно-формульное описание;

- диаграмма логической модели базы данных системы в нотации IDEF1X.

Стоит отметить, что информации, содержащейся в предоставленном техническом задании, недостаточно для полноценного выполнения всех трех пунктов задачи без дополнительных уточнений у заказчика. В техническом задании четко указан перечень функций системы (пункт 3.1) и описаны роли пользователей, для разработки детализированного технического проекта не хватает ключевых данных:

1) для выполнения описания пользовательских сценариев отсутствует информация о конкретных шагах, условиях, вариантах использования и бизнес-правил, регламентирующих работу каждой функции.

2) для выполнения описания алгоритмов в техническом задании указаны только названия функций без раскрытия их внутренней логики, последовательности действий, условий ветвления и обрабатываемых данных.

3) для построения диаграммы логической модели базы данных в документе нет перечня сущностей, их атрибутов, типов данных и связей.

Исходя из этого, исполнитель вправе самостоятельно обратится к заказчику для получения недостающей информации.